卡片遊戲設計

背景：一個魔法存在的世界，有如地球一樣的文明和經濟，其中四國因不和而互相開戰

玩家資源：

-金錢：用於購買卡片、與玩家交易

-生命：就是生命，歸零即時落敗

-魔力：用於發動魔法卡，每回合自動恢復，有裝備可加速恢復/減少消耗

-收入：可透過房地產增加每回合收入

-商店：隨機提供卡片，每回合刷新，隨著遊戲進度增加稀有卡片刷新機率，價錢亦會上升

-國家：遊戲開始前可選擇，可獲得對應國家的永久效果

-背包：儲存卡牌，有12個位置，容量爆滿需捨棄卡牌

-土地：存放產業卡牌的地方，有容量限制

-銀行：可存放金錢並獲取利息，但若要購買卡牌則需先提款，一回合只有一次存款/提款的機會，不可同時進行

-現金欄：存放現金的地方，沒有利息

卡片種類：

-產業：可為玩家賺取被動收入

-攻擊：用於攻擊玩家

-防禦：抵擋攻擊卡牌

-導彈：可破壞他國產業

-魔法：更強力的攻擊或防禦，需消耗魔力

-契約：獲得減益以換取強力的效果

-附魔：增強攻擊卡或防禦卡的效果

職業增益效果：

(鬥士之國)士氣高漲：提升生命上限、增加攻擊卡牌的攻擊力

(神聖之國)神的加護：魔力全滿時消耗全部魔力以隨機消除一項減益，並獲得一個增益

(商業之國)精明管理：增加產業收入

(魔法之國)資深魔法：增強附魔效果、提升魔力容量

減益：

-瘟疫：每個回合有機率減少生命

-魔力病：魔力恢復率減至50%

-投資失利：每回合減少金錢

遊戲事件(從遊戲開始過了5回合後，每5回合隨機替換一種災害或祝福)：

·災害：

-魔力異常：所有玩家的魔力清空

-大規模天災：所有玩家每回合都有機率扣減生命值

-供應鏈破裂：商品價格上升兩倍

-沙漠化：破壞隨機產業

·祝福：

-魔神的祝福：所有玩家恢復20%魔力

-守護神降臨：所有玩家期間不會獲得任何減益

-經濟發達：所有玩家額外獲得10%金錢

-大豐收：商店內的商品七折

流程：

遊戲採取回合制，四個玩家輪流獲得操作權，全員完成操作後為之一回合。

每個玩家的操作流程：

1.魔力恢復、獲得收益

2.如有減益，則發動效果

3.可進行提款/存款

4.打開商店，選擇購買卡牌

5.打出卡牌，可打出兩張不同種類的卡牌

6.完結回合

遊戲開發流程步驟表

| 階段 | 核心功能 | 技術組件 | 具體任務 | 所需語言/工具 | 預估時間 | 交付物示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 環境搭建 | 基礎框架 | - 前端框架 - 實時數據庫 | - 初始化React/Vue項目 - 配置Firebase實時數據庫 | React/Vue.js Firebase | 3天 | 可運行的空白項目模板 |
| 2. 玩家系統 | 玩家狀態管理 | - Redux狀態庫 - 玩家數據模型 | - 定義玩家數據結構（生命/魔力/金錢） - 實現國家選擇功能 | JavaScript Redux Toolkit | 1週 | 玩家狀態管理模塊 國家選擇UI |
| 3. 卡牌基礎 | 卡牌系統 | - 卡牌JSON配置 - 卡牌渲染引擎 | - 定義卡牌數據結構 - 實現卡牌拖拽/點擊交互 | JSON Interact.js | 2週 | 可拖拽的卡牌組件 卡牌效果解析器 |
| 4. 核心循環 | 回合流程 | - 回合狀態機 - 階段控制器 | - 實現回合階段切換（魔力恢復→商店→出牌） - 操作權限控制 | JavaScript XState（狀態機） | 2週 | 回合流程控制器 階段限制邏輯 |
| 5. 經濟系統 | 商店/銀行/房地產 | - 動態價格算法 - 銀行事務邏輯 | - 商店隨機刷新卡牌 - 銀行存款/提款限制 - 房地產容量計算 | JavaScript Firebase事務 | 2週 | 商店模塊 銀行存取界面 |
| 6. 戰鬥系統 | 攻擊/防禦/導彈 | - 傷害計算引擎 - 產業破壞邏輯 | - 實現攻擊卡傷害計算 - 導彈破壞概率算法 | JavaScript 數學公式庫 | 1.5週 | 戰鬥日誌系統 產業狀態管理器 |
| 7. 魔法系統 | 魔力管理/附魔 | - 魔力恢復公式 - 附魔疊加規則 | - 自動恢復魔力邏輯 - 附魔效果優先級系統 | JavaScript Lodash（工具庫） | 1週 | 魔力計量UI 附魔效果疊加器 |
| 8. 事件系統 | 災害/祝福 | - 隨機事件觸發器 - 全局效果應用 | - 5回合事件觸發機制 - 事件效果應用邏輯 | JavaScript 加權隨機庫 | 1週 | 事件觸發模塊 全局通知系統 |
| 9. 多人聯機 | 實時同步 | - WebSocket通信 - 房間管理 | - 實現4人房間匹配 - 操作同步驗證 | Firebase Realtime DB Socket.io | 3週 | 房間匹配系統 斷線重連邏輯 |
| 10. 測試部署 | 全系統整合 | - 單元測試框架 - 靜態部署工具 | - 編寫核心邏輯測試用例 - 部署到雲端服務 | Jest Vercel/Heroku | 1週 | 線上可玩版本 測試報告 |